## Slide 1
데이터 분석 3모듈 프로젝트 / 임시 1차 발표
AI 이미지 기반 쓰레기 분리배출 안내
분리수거 모델 4종 외부 평가와 시제품 개발 현황
TEAM 물시느끝
이남호 · 김아인 · 오승재 · 여동엽
발표자 : 이남호 자료 기준 : 2026. 09. 14. 모델 평가 : 2026. 09. 13.
Notes: 이번 발표는 임시 1차 발표입니다. 기존 프로젝트 계획에 9월 13일 분리수거 모델 4종 확장 비교 결과를 반영했습니다. 아직 최종 모델 선정이나 앱 성능 검증을 완료한 단계는 아닙니다.
출처: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/reports/분리수거_4종모델_확장비교보고서.md
수치 원본: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/analysis/comparison.csv
프로젝트 문서: C:/Users/pc/Desktop/+프로젝트제출문서/완성/01_프로젝트_수행계획서.docx, 04_프로젝트_일지.docx, 05_프로젝트_회의록_20260911.docx

## Slide 2
2
목 차
01
프로젝트 개요
분리배출 안내의 목적과 사진 입력 방식
02
팀 구성 및 역할
팀원별 담당 업무와 협업
03
수행 경과 및 평가 방법
9월 13일까지의 진행 상황과 외부 평가 조건
04
모델 4종 비교 결과
탐지 성능, 처리 시간, 배경 오탐과 환경 변화
05
한계와 후속 계획
실제 탐지 사례와 최종 발표 전 보완 항목
Notes: 프로젝트 목적을 설명한 뒤 네 모델을 같은 조건으로 평가한 결과를 제시하겠습니다. 성능 수치와 함께 실패 사례, 앱 적용을 위해 남은 작업을 설명합니다.
출처: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/reports/분리수거_4종모델_확장비교보고서.md
수치 원본: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/analysis/comparison.csv
프로젝트 문서: C:/Users/pc/Desktop/+프로젝트제출문서/완성/01_프로젝트_수행계획서.docx, 04_프로젝트_일지.docx, 05_프로젝트_회의록_20260911.docx

## Slide 3
01
프로젝트 개요
개발 목적과 입력 방식
3
분리배출 안내의 필요성
쓰레기 품목을 인식하고 해당 품목의 분리배출 안내를 제공하는 시제품을 개발한다.
한 장에 여러 품목이 있어도 경계상자로 각각의 위치와 종류를 표시한다.
9월 11일 회의에서 사진 입력 방식으로 전환하는 개발 방향을 정했다.
초기 계획과 현재 개발 방향
구분 | 초기 계획 | 현재 방향 / 진행 상태
입력 | 카메라 영상의 연속 추론 | 사진 촬영 후 추론하는 방식으로 전환
인식 방식 | YOLO 기반 객체 탐지 | 객체 탐지 유지, 여러 품목의 위치 표시
모델 | YOLO11n 중심 개발 | YOLO11n 계열 및 YOLO26s, 4종 비교
데이터 보완 | 자체 촬영 후 전이학습 | 외부 평가로 취약 장면 확인, 보완 학습 검토
실행 환경 | 안드로이드 및 젯슨 오린 나노 | 앱 연동과 실제 기기 성능 확인 필요
Notes: 사진 입력으로 바꾸더라도 이미지 전체를 한 종류로 분류하는 모델로 바꾸는 것은 아닙니다. 객체 탐지를 유지해 사진 안의 여러 쓰레기를 찾는 방향입니다. 외부 비교의 대표 클래스 정답률은 별도 분석 지표입니다. 출처: 2026년 9월 11일 회의록 및 프로젝트 수행계획서.
출처: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/reports/분리수거_4종모델_확장비교보고서.md
수치 원본: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/analysis/comparison.csv
프로젝트 문서: C:/Users/pc/Desktop/+프로젝트제출문서/완성/01_프로젝트_수행계획서.docx, 04_프로젝트_일지.docx, 05_프로젝트_회의록_20260911.docx

## Slide 4
01
프로젝트 개요
시스템 흐름 및 개발 범위
4
앱 처리 흐름 (개발 방향)
① 사진 입력
사진 촬영
또는 선택
▶
② 전처리
입력 크기 조정
정규화
▶
③ 객체 탐지
모델 후보 검토
종류와 위치
▶
④ 후처리
신뢰도 필터
중복 탐지 제거
▶
⑤ 표시 · 안내
경계상자 ·
배출 안내
외부 평가 조건과 앱 적용 조건은 구분한다. 앱 임계값과 변환 모델 성능은 별도로 검증할 예정이다.
개발 범위
구분 | 내용
프로젝트 목표 | 6종: 종이, 플라스틱, 비닐, 캔, 유리, 배터리
이번 모델 평가 | 7클래스: 목표 6종에 general(일반쓰레기)을 포함
개발 대상 | 안드로이드 / 젯슨 오린 나노, 사진 탐지와 배출 안내 연결
남은 확인 | 앱과 모델의 클래스 대응 통일, 실제 기기 지연 시간 및 안정성 검증
Notes: 계획서의 6종과 분석 모델의 7클래스는 범위가 다릅니다. 모델은 general을 포함하고 있으므로 앱 라벨과 출력 처리의 대응을 확인해야 합니다. 7클래스 평가 결과를 기존 6종 목표 달성으로 바로 해석하지 않습니다.
출처: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/reports/분리수거_4종모델_확장비교보고서.md
수치 원본: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/analysis/comparison.csv
프로젝트 문서: C:/Users/pc/Desktop/+프로젝트제출문서/완성/01_프로젝트_수행계획서.docx, 04_프로젝트_일지.docx, 05_프로젝트_회의록_20260911.docx

## Slide 5
02
프로젝트 팀 구성 및 역할
팀원별 담당 업무
5
팀 구성 : 물시느끝 (4인)
팀원 | 역할 | 주요 담당 업무 | 관련 산출물
이남호 | 팀장 | 일정 및 요구사항 관리, 통합 점검, 발표 | 수행계획서, 통합 점검 자료
김아인 | 팀원 | 데이터 수집, 라벨 기준 수립, 품질 검수 | 데이터셋, 라벨링 기준
오승재 | 팀원 | 객체 탐지 모델 학습 및 평가, 모델 변환 | 학습 모델, 성능 비교 자료
여동엽 | 팀원 | Flutter 앱 개발, SEG 모델 시험, 젯슨 연동 | 앱 시제품, 모델 시험 기록
공통 평가 원칙
객체 탐지는 mAP, 정밀도, 재현율을 함께 확인한다.
모델 4종은 동일한 외부 입력과 후처리 조건으로 비교했다.
CPU 측정값과 실제 안드로이드 / 젯슨 성능은 별도로 보고한다.
Notes: 기존 역할 분담과 9월 11일 일지를 기준으로 팀 업무를 정리했습니다. 비교 보고서의 AI와 DY는 모델 식별자이며, 해당 약어만으로 개인별 기여를 추가로 단정하지 않았습니다.
출처: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/reports/분리수거_4종모델_확장비교보고서.md
수치 원본: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/analysis/comparison.csv
프로젝트 문서: C:/Users/pc/Desktop/+프로젝트제출문서/완성/01_프로젝트_수행계획서.docx, 04_프로젝트_일지.docx, 05_프로젝트_회의록_20260911.docx

## Slide 6
03
프로젝트 수행 절차 및 방법
수행 경과 및 남은 일정
6
계획 기간 : 2026. 09. 07. ~ 09. 16. / 09. 12.~13. 추가 모델 비교 수행
단계 | 기간 | 주요 작업 | 상태
데이터 준비 | 9/7 ~ 9/9 | 수집, 클래스 및 라벨링 기준 정리 | 기초 구축
초기 모델 시험 | 9/10 ~ 9/11 | 학습 모델 시험, 사진 입력 전환 논의 | 회의 및 일지 기록
외부 비교 | 9/12 ~ 9/13 | 4종 모델, 배경과 밝기·흐림 시험 | 확장 비교보고서 완료
임시 1차 발표 | 9/14 | 중간 결과 공유, 우선 개선 항목 정리 | 현재 단계
현재까지 확인한 단계와 후속 작업
데이터 준비
▶
모델 학습
▶
4종 외부 비교
▶
오류·라벨 보완
▶
앱 검증·최종 발표
Notes: 기존 8영업일 계획은 유지하되 주말에 외부 비교를 추가했습니다. 9월 13일 보고서에는 기존 best.pt 네 개를 사용했으며 이번 비교를 위한 재학습은 수행하지 않았습니다. 후속 작업은 계획이며 완료 사실로 제시하지 않습니다.
출처: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/reports/분리수거_4종모델_확장비교보고서.md
수치 원본: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/analysis/comparison.csv
프로젝트 문서: C:/Users/pc/Desktop/+프로젝트제출문서/완성/01_프로젝트_수행계획서.docx, 04_프로젝트_일지.docx, 05_프로젝트_회의록_20260911.docx

## Slide 7
04
프로젝트 수행 경과
외부 평가 데이터와 조건
7
원본 270장 + 파생 입력 84개 = 모델당 354개 입력
시험 | 규모 | 평가 대상 | 지표
랜덤 이미지 탐지 | 160장 / 433객체 | 복잡한 장면의 객체 박스 | mAP, 정밀도·재현율
대표 클래스 | 110장 | 쓸세기 80장 + 배터리만 따로 30장 | 이미지별 정답률
배경 오탐 | 24개 | 쓰레기 없는 배경 영역만 잘라 확인 | 오탐 발생 이미지 수
환경 변화 | 60개 | 같은 이미지 20장: 대조·어둡게·흐림 | 변형별 박스 mAP
동일 비교 조건 및 해석 범위
항목 | 설정 / 주의점
입력 및 실행 | best.pt, 640×640 패딩, batch 1, CPU FP32
후처리 | 클래스별 NMS IoU 0.7, 최대 300개, end2end=False
평가 기준 | mAP: conf ≥ 0.001 / 정밀도·재현율: conf ≥ 0.25, IoU ≥ 0.50
표본과 범위 | 원본 중 신규 239장·기존 31장. SEG는 마스크가 아닌 박스만 평가
Notes: 총 354개는 독립된 새 사진 354장이 아닙니다. 원본 270장과 배경 크롭 24개, 변형 입력 60개입니다. 네 모델에 적용해 총 1,416회 모델-이미지 예측을 저장했습니다. 원 학습 이미지가 없어 학습/외부 평가 중복은 확인하지 못했습니다. 어려운 장면을 의도적으로 포함한 잠정 비교입니다.
출처: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/reports/분리수거_4종모델_확장비교보고서.md
수치 원본: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/analysis/comparison.csv
프로젝트 문서: C:/Users/pc/Desktop/+프로젝트제출문서/완성/01_프로젝트_수행계획서.docx, 04_프로젝트_일지.docx, 05_프로젝트_회의록_20260911.docx

## Slide 8
04
프로젝트 수행 경과
동일 조건의 객체 탐지 성능
8
쓰레기이미지 160장 / 433객체, 공통 7클래스
모델 | mAP50 | mAP50–95
AI 11n | 54.15% | 47.06%
DY 11n | 51.24% | 44.17%
DY SEG 11n | 34.02% | 26.68%
DY 26s | 57.41% | 50.25%
성능 우선 후보와 경량 비교 기준
지표 | AI 11n | DY 26s | 차이
정밀도 | 64.47% | 69.30% | +4.83%p
재현율 | 33.95% | 36.49% | +2.54%p
F1 | 44.48% | 47.81% | +3.33%p
DY 26s noBG의 mAP50–95는 AI 11n보다 3.19%p 높지만, 433개 중 275개 객체를 놓쳤다.
Notes: mAP50–95는 여러 겹침 기준에서 측정한 탐지 지표이며 단순 정확도가 아닙니다. 가장 높은 DY 26s noBG도 재현율이 36.49%에 머뭅니다. TP 158, FP 70, FN 275입니다. 네 모델의 정밀도·재현율·F1은 객체 수 기준 micro 집계이며 mAP는 클래스 평균입니다. 모델 크기와 학습 데이터가 다르므로 차이를 배경 제거 또는 전이학습 효과로만 설명할 수 없습니다.
출처: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/reports/분리수거_4종모델_확장비교보고서.md
수치 원본: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/analysis/comparison.csv
프로젝트 문서: C:/Users/pc/Desktop/+프로젝트제출문서/완성/01_프로젝트_수행계획서.docx, 04_프로젝트_일지.docx, 05_프로젝트_회의록_20260911.docx

## Slide 9
04
프로젝트 수행 경과
속도와 추가 시험 결과
9
같은 PC에서 측정한 CPU 추론 시간과 모델 크기
항목 | AI 11n | DY 11n | DY SEG 11n | DY 26s noBG
추론 중앙값 | 102.8 ms | 108.3 ms | 167.6 ms | 298.0 ms
모델 파일 | 5.49 MB | 5.49 MB | 6.02 MB | 20.33 MB
배경 오탐 | 3 / 24장 | 0 / 24장 | 0 / 24장 | 1 / 24장
DY 26s noBG의 추가 시험
대표 클래스 분류
110장 중 66장 정답 (60.00%)
배터리 30장 중 30장 정답
플라스틱 16장 중 1장 정답
제품 사진 위주 배터리 결과의 일반화 제한
밝기와 흐림의 영향
같은 20장, 59객체로 비교
대조 mAP50–95 47.82%
밝기 40%: 44.98% / 흐림: 16.53%
흐림에서 31.29%p 하락
Notes: CPU는 Intel i5-8265U, 실제 7스레드, FP32, batch 1, 워밍업 3회 조건입니다. DY 26s의 추론은 AI 11n의 약 2.90배 시간이 걸렸습니다. 이 수치는 안드로이드 또는 젯슨 FPS가 아닙니다. 배경 오탐은 conf 0.25 기준이며 0/24도 무오탐을 보장하지 않습니다. 배터리 30장은 대표 클래스 시험이고 TACO 박스 배터리는 1개뿐입니다. 흐림 시험은 Gaussian sigma 2의 합성 변형입니다.
출처: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/reports/분리수거_4종모델_확장비교보고서.md
수치 원본: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/analysis/comparison.csv
프로젝트 문서: C:/Users/pc/Desktop/+프로젝트제출문서/완성/01_프로젝트_수행계획서.docx, 04_프로젝트_일지.docx, 05_프로젝트_회의록_20260911.docx

## Slide 10
04
프로젝트 수행 경과
잠정 결론과 해석의 한계
10
DY 26s는 성능 우선 후보, 최종 선정은 보류
박스 mAP50–95
50.25%
이번 4종 비교 최고
재현율
36.49%
정답 탐지 158 / 433객체
미탐지 객체
275개
433객체 중 놓친 수
CPU 추론 중앙값
298 ms
AI 11n의 약 2.90배
최종 판단 전에 확인할 항목
항목 | 관찰 결과 | 해석 | 다음 확인
general | 138개 중 8개 정답 탐지 | 일반쓰레기 인식 취약 | 라벨 정의 및 사례 보강
배경 제거 | 24장 중 1장 오탐 | noBG도 오탐 발생 | 임계값과 배경 검증
평가 독립성 | 원 학습 이미지 미확보 | 데이터 중복 여부 미확인 | 독립 테스트셋 확보
기기 성능 | PC CPU 측정 완료 | 앱 목표 달성 판단 보류 | 실제 기기 지연 시간
모델 선정 기준
성능을 우선하면 DY 26s, 경량 실행 비교에는 AI 11n을 활용한다.
안드로이드 / 젯슨 성능과 사진 입력 사용성을 확인한 후 최종 모델을 정한다.
Notes: 현재 외부 결과는 최종 평가가 아닙니다. 기존 목표 mAP50 0.75는 이번 7클래스 시험에서 달성하지 못했으나 데이터와 범위가 달라 최종 합격 판단에는 별도 시험이 필요합니다. conf를 0.25에서 0.5로 높이면 DY 26s FP는 70에서 38로 줄지만 TP도 158에서 141로 줄었습니다. 임계값은 별도 검증셋으로 조정해야 합니다. 내부 검증 데이터가 달라 내부 mAP와 외부 mAP 차이를 전이학습 효과로 해석하지 않습니다.
출처: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/reports/분리수거_4종모델_확장비교보고서.md
수치 원본: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/analysis/comparison.csv
프로젝트 문서: C:/Users/pc/Desktop/+프로젝트제출문서/완성/01_프로젝트_수행계획서.docx, 04_프로젝트_일지.docx, 05_프로젝트_회의록_20260911.docx

## Slide 11
05
한계와 후속 계획
실제 장면에서의 탐지 사례
11
가림이 있는 플라스틱 병 7개
혼합 쓰레기 6개
DY 26s: 6개 정답 탐지, 1개 미탐지
AI 11n: 4개 정답 탐지, 오탐 1개
DY 26s: 정답 탐지 0개, 오탐 3개
플라스틱·종이·비닐 사이의 클래스 혼동
Notes: 왼쪽 TACO 1307에서는 망에 가린 플라스틱 병을 DY 26s가 다른 모델보다 많이 탐지했습니다. 오른쪽 TACO 0410에서는 DY 26s가 3개 박스를 출력했지만 정답 클래스와 IoU 기준을 함께 만족한 박스가 없어 TP 0, FP 3, FN 6입니다. 검출 박스 수와 정답 탐지 수는 다릅니다. 이 두 사례는 대표 사례 설명이며 평균 성능을 대체하지 않습니다. 이미지 출처: 확장 비교보고서 reports/figures/taco_1307_print.jpg 및 taco_0410_print.jpg.
출처: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/reports/분리수거_4종모델_확장비교보고서.md
수치 원본: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/analysis/comparison.csv
프로젝트 문서: C:/Users/pc/Desktop/+프로젝트제출문서/완성/01_프로젝트_수행계획서.docx, 04_프로젝트_일지.docx, 05_프로젝트_회의록_20260911.docx

## Slide 12
05
한계와 후속 계획
최종 발표 전 보완 계획
12
후속 작업과 확인할 결과
항목 | 보완 계획
데이터·라벨 | 6종 목표와 7클래스 모델 대응 정리, 일반쓰레기·포장재 사례 검수
모델 평가 | 독립 검증·테스트셋 확보, 흐림과 배경 오탐 보완 후 재평가
앱 연동 | 사진 입력 흐름 구현 점검, 변환 모델의 출력 및 클래스 대응 확인
실제 기기 검증 | 안드로이드·젯슨 지연 시간, 미탐지 재촬영 안내, 사용성 기록
앱 성능과 보완 학습 효과는 후속 검증 후 확정한다.
4종 비교로 성능 우선 후보와 취약 조건을 확인했습니다.
실제 기기 검증을 거쳐 분리배출 안내 시제품을 완성하겠습니다.
임시 1차 발표 / 평가 자료: 분리수거 모델 4종 확장 비교보고서, 2026. 09. 13.
Notes: 이번 발표의 결론은 최종 모델을 선정했다는 것이 아니라 같은 외부 조건에서 네 후보의 장단점을 확인했다는 것입니다. DY 26s의 탐지 성능과 AI 11n의 경량성을 기준으로 실기기 적용성을 확인하겠습니다. 앱의 안내 내용과 클래스 매핑을 정리하고 최종 발표 자료에 실제 측정값을 반영할 계획입니다.
출처: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/reports/분리수거_4종모델_확장비교보고서.md
수치 원본: C:/Users/pc/Desktop/ai분석/recycling_comparison_20260913/analysis/comparison.csv
프로젝트 문서: C:/Users/pc/Desktop/+프로젝트제출문서/완성/01_프로젝트_수행계획서.docx, 04_프로젝트_일지.docx, 05_프로젝트_회의록_20260911.docx